Перечень пошаговых  действий по предоставлению (порядку отвода) земельного участка гражданину для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей1

| № пп | Наименование действия | Исполнитель | Стоимость выполнения работ | Срок выполнения работ | Результат выполнения действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача в местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка заявления о предоставлении земельного участка | Гражданин | - | На усмотрение гражданина | Регистрация заявления гражданина |
| 2. | Рассмотрение заявления о предоставлении конкретного земельного участка, уведомление гражданина о результатах, а также (при удовлетворении заявления) направление: а) на подготовку земельно-кадастровой документации (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) б) разрешения в организацию по землеустройству2 на разработку проекта отвода земельного участка с установлением его границы на местности (в случае когда не требуется предварительное согласование) | Местный исполнительный комитет | - | а) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в случае принятия решения об отказе – 10 рабочих дней, (направление копии решения (выписки из решения) в течение 3 рабочих дней после его принятия) б) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в случае принятия решения об отказе – 10 рабочих дней (направление копии решения (выписки из решения) в течение 3 рабочих дней после его принятия) | а) Поручение организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию (при отсутствии оснований для отказа), информирование гражданина о результатах рассмотрения его заявления либо направление гражданину копии (выписки из решения) решения об отказе в предоставлении земельного участка б) разрешение организации по землеустройству на разработку проекта отвода земельного участка с установлением его границы на местности (при отсутствии оснований для отказа), информирование гражданина о результатах рассмотрения его заявления либо направление гражданину копии (выписки из решения) решения об отказе в предоставлении земельного участка |
| 3 | Заключение с гражданином договора подряда на выполнение работ по подготовке земельно-кадастровой документации (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) | Организация по землеустройству | В соответствии с договором подряда на выполнение работ | Договор подряда в течение 3 рабочих дней со дня получения данной организацией поручения местного исполнительного комитета о подготовке земельно-кадастровой документации составляется и направляется для подписания гражданину. Гражданин подписывает договор подряда в течение 7 рабочих дней со дня его получения (срок может быть продлен организацией по землеустройству). При не подписании договора подряда гражданином в указанный срок или неоплате им предусмотренных в договоре работ (услуг) в срок, установленный этим договором, организация по землеустройству возвращает местному исполнительному комитету его поручение без исполнения с пояснением причин неисполнения и письменно информирует гражданина об отсутствии оснований для подготовки земельно-кадастровой документации. | Договор подряда на выполнение работ, направление договора подряда гражданину, возврат поручения без исполнения и информирование гражданина об отсутствии оснований для подготовки земельно-кадастровой документации (в случае не подписания договора подряда гражданином в указанный срок или неоплате им предусмотренных в договоре работ (услуг) в срок, установленный этим договором) |
| 4 | Подготовка земельно-кадастровой документации (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) | Организация по землеустройству | - | В течение 25 рабочих дней со дня оплаты работ (в случае выполнения большого объема работ, необходимых для разработки земельно-кадастровой документации, – в срок до двух месяцев) (при отсутствии оснований для прекращения работ) В случае прекращения подготовки земельно-кадастровой – 3 рабочих дня | Земельно-кадастровая документация В случае прекращения подготовки -информирование местного исполнительного комитета об этом, расторжение договора подряда |
| 5 | Передача земельно-кадастровой документации председателю комиссии по выбору места размещения земельного участка3 (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) | Организация по землеустройству | - | В течение 1 рабочего дня, следующего за днем оформления земельно-кадастровой документации | Получение земельно-кадастровой документации |
| 6 | Рассмотрение земельно-кадастровой документации, в присутствии гражданина (при его желании) (предварительное уведомление гражданина о месте и времени заседания комиссии обязательно), подписание акта выбора (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) | Комиссия | - | Не позднее 5 рабочих дней со дня получения земельно-кадастровой документации | Подписанный всеми членами комиссии и ее председателем акт выбора места размещения земельного участка (далее – акт выбора) |
| 7 | Утверждение акта выбора (в случае, когда проводится предварительное согласование места размещения земельного участка) | Председатель районного исполнительного комитета | - | В течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией акта выбора | Утвержденный председателем районного исполнительного комитета акт выбора |
| 8 | Подача в организацию по землеустройству заявления на выполнение работ по разработке проекта отвода земельного участка с установлением его границы на местности | Гражданин | - | После выполнения проектно-изыскательских работ (подготовки проектной документации), но не позднее срока указанного в акте выбора) | Регистрация заявления |
| 9 | Заключение с гражданином договора подряда на разработку проекта отвода с установлением границ земельного участка на местности и оказание услуг по обращению за государственной регистрацией и прав на него, создания земельного участка и возникновения его права | Организация по землеустройству | - | В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления на разработку проекта отвода земельного участка с установлением его границы на местности (срок может быть продлен, если у гражданина имелась уважительная причина) | Договор подряда на выполнение работ |
| 10 | Выполнение работ по разработке проекта отвода земельного участка с установлением его границы на местности и подготовка проекта решения об изъятии и предоставлении земельного участка | Организация по землеустройству | В соответствии с договором подряда на выполнение работ | В течение 30 рабочих дней со дня оплаты работ (срок может быть продлен, но не более чем до 50 рабочих дней). | Проект отвода земельного участка с материалами по установлению его границы на местности |
| 11 | Передача проекта отвода земельного участка с материалами по установлению его границы на местности и проекта решения об изъятии и предоставлении этого земельного участка структурному подразделению, осуществляющему государственно-властные полномочия в области использования и охраны земель | Организация по землеустройству | - | В течение 2 рабочих дней, со дня оформления материалов | Получение соответствующих материалов |
| 12 | Рассмотрение материалов об изъятии и предоставлении земельного участка, уточнение проекта решения об изъятии и предоставлении земельного участка и внесение его на рассмотрение местного исполнительного комитета | Структурное подразделение, осуществляющее государственно-властные полномочия в области использования и охраны земель, соответствующего местного исполнительного комитета | - | В течение 5 рабочих дней со дня поступления материалов от организации по землеустройству | Проект решения об изъятии и предоставлении земельного участка |
| 13 | Принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка | Местный исполнительный комитет | - | В течение 5 рабочих дней со дня получения материалов от структурного подразделения, осуществляющего государственно-властные полномочия в области использования и охраны земель | Решение местного исполнительного комитета |
| 14 | Передача копии решения (выписки из решения) об изъятии и предоставлении земельного участка гражданину и лицу, из земель которого изымается земельный участок | Местный исполнительный комитет | - | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения местным исполнительным комитетом | Получение гражданином и лицом, из земель которого изымается земельный участок, копии решения (выписки из решения) |
| 15 | Выдача памятки заявителю | Местный исполнительный комитет | - | Одновременно с выдачей решения об изъятии и предоставлении земельного участка | Выданная памятка |
| 16 | Занятие предоставленного земельного участка4 в соответствии с целью и условиями его предоставления | Гражданин | - | В течение одного года с момента указанного в решении | Строительство (установка) временного индивидуального гаража |

1 Данный перечень пошаговых действий разработан в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков».

В соответствии с требованиями статьи 41 Кодекса Республики Беларусь о земле, земельные участки для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей на придомовой территории могут предоставляться во временное пользование во временное пользование Минским городским, городскими (городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами в соответствии с их компетенцией собственникам транспортных средств - гражданам Республики Беларусь, зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах и являющимся:

инвалидами I и II группы;

инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата;

инвалидами Великой Отечественной войны;

заболевшими и перенесшими лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

лицами, у которых в установленном законодательством порядке находятся на воспитании дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте до 18 лет;

постоянно проживающими в многоквартирных жилых домах, расположенных в сельских населенных пунктах.

2 В соответствии с подпунктом 15.6 пункта 15 Указа Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» к организациям  по землеустройству относятся организации, находящиеся в подчинении Государственного комитета по имуществу, их дочерние предприятия, проектно-изыскательское коммунальное унитарное предприятие «Земпроект» (при выборе земельного участка в границах г. Минска), коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (при выборе земельного участка в границах г. Гомеля).

3 Для выбора места размещения земельного участка местный исполнительный комитет своим решением создает комиссию по выбору места размещения земельного участка, действующую на постоянной основе, определяет ее персональный состав, назначает председателя комиссии из числа заместителей председателя местного исполнительного комитета и утверждает регламент ее работы.

4 Под занятием земельного участка понимается строительство объекта недвижимого имущества (осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке) в случае, если земельный участок предоставлен для целей, связанных со строительством капитальных строений (зданий, сооружений), а также иное освоение земельного участка (осуществление комплекса работ в соответствии с целевым назначением и условиями предоставления земельного участка) в случае, если земельный участок предоставлен для целей, не связанных со строительством капитальных строений (зданий, сооружений).